课题名称：RISC-V核心运行组件

RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server

测试报告

报告周期：2025.1-2025.12

编   	制：徐丹丹

审    核：

完成日期：2025.12.31

中国科学院软件研究所

目  录

一、 概述	1

1.1 编写目的	1

1.2 系统/模块/任务概述	1

二、 测试准备	1

2.1 测试环境	1

2.2 配置说明	1

三、 测试方案	2

3.1 测试范围	2

3.2 测试依据	4

3.3 测试通过标准	5

3.4 测试计划	5

四、 测试过程	6

4.1 系统功能测试	6

五、 测试总结	10

5.1 测试结果	10

5.2 测试结论	10

六、 附件清单	10

6.1 用例清单	10

附件1-PolyOS Server用例	11

- 概述

- 编写目的

本文档用于记录PolyOS Server在服务器场景下的功能测试活动与结果，明确测试环境、测试范围、测试过程、用例集与测试结论，为交付验收提供可追溯、可复现的测试证据。

- 系统/模块/任务概述

PolyOS Server面向RISC-V架构的服务器运行环境，提供系统镜像交付、安装部署、引导启动、软件包仓库与系统更新等基础能力，并在目标硬件平台上完成关键软件的适配与集成。本次测试覆盖年度范围内的四个需求模块：数据库适配、TEE/Enclave适配、基础库适配与优化、服务器语言运行时环境支持，同时覆盖与系统交付相关的安装启动与软件仓库更新能力。

- 测试准备

- 测试环境

测试对象为PolyOS Server在SG2044服务器上的交付内容，包括安装介质与配套软件包仓库。测试环境以SG2044服务器作为目标运行平台，采用UEFI引导方式完成系统安装与启动验证，并在系统安装完成后执行软件安装、服务启动、基础功能验证与依赖链路验证。

- 配置说明

测试环境具备满足系统安装与软件部署所需的存储空间、网络连通能力与基础运维工具。系统安装完成后，按交付仓库配置软件源并刷新元数据，确保所有被测软件均由PolyOS Server交付的软件包仓库获取，避免引入非交付范围的软件来源。测试过程中对系统配置变更与服务启停操作均记录在用例执行记录中，保证结论可复现。

- 测试方案

- 测试范围

测试范围覆盖PolyOS Server交付链路与四个需求模块的软件能力。测试范围按模块分解为：操作系统交付与运维基础能力、基础软件与数据库模块、TEE/Enclave适配模块、基础库适配与优化模块、服务器语言运行时环境支持模块、UEFI集成能力。范围内所有测试均以功能验证为主线，强调软件可安装、可启动、可调用、可被上层软件正常依赖。

数据库适配模块测试覆盖openGauss、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Redis、Milvus的软件安装、服务管理、端口监听、最小可用功能验证与基本访问链路验证。TEE/Enclave适配模块测试覆盖Penglai-TVM相关运行时组件与Penglai Enclave驱动相关组件，验证驱动加载、运行时库可用、基本调用链路可达。基础库适配与优化模块测试覆盖OpenSSL、OpenBLAS、OpenCV，验证头文件与动态库可用、典型调用链路可运行、与上层组件链接加载正常。服务器语言运行时环境支持模块测试覆盖OpenJDK相关工具链组件、Rust工具链与Cargo、JavaScript运行时组件，验证运行时可用、编译执行链路可用、工具链版本可识别、最小样例可构建与运行。

- 功能测试

表 1 功能测试范围

| 序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 测试内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统模块 |  | 安装介质与安装流程 | 验证安装介质可在UEFI模式下引导进入安装程序界面，安装流程可完成且无阻断错误 |
| 2 | 操作系统模块 |  | 系统启动与基础服务 | 验证系统可从目标磁盘启动进入可用终端，关键基础服务可拉起且日志无阻断错误 |
| 3 | 操作系统模块 |  | 软件包仓库与系统更新 | 验证仓库配置生效、元数据可刷新、包可检索、系统更新流程可执行并完成 |
| 4 | 数据库适配模块 | openGauss | 数据库适配 | 验证openGauss安装、初始化、服务启停、基本SQL读写与连接链路可用 |
| 5 | 数据库适配模块 | MySQL | 数据库适配 | 验证MySQL安装、服务启停、端口监听、库表操作、账号权限与基本SQL读写可用 |
| 6 | 数据库适配模块 | MariaDB | 数据库适配 | 验证MariaDB安装、服务启停、库表操作与基本SQL读写链路可用 |
| 7 | 数据库适配模块 | PostgreSQL | 数据库适配 | 验证PostgreSQL安装、初始化、服务启停、基本SQL读写与连接链路可用 |
| 8 | 数据库适配模块 | Redis | 数据库适配 | 验证Redis安装、服务启停、基本KV读写链路可用且返回正确 |
| 9 | 数据库适配模块 | Milvus | 数据库适配 | 验证Milvus安装与组件可用、服务拉起、接口可访问、最小向量操作链路可用 |
| 10 | TEE/Enclave适配模块 | Penglai Enclave驱动 | 驱动适配 | 验证驱动可安装、内核模块可加载、设备节点可识别、状态可查询且无阻断错误 |
| 11 | TEE/Enclave适配模块 | Penglai-TVM运行时组件 | 运行时适配 | 验证运行时组件可安装、库与工具可用、最小Enclave调用链路可达且返回正确 |
| 12 | 基础库适配与优化模块 | OpenSSL | 基础库适配与优化 | 验证OpenSSL库与工具链可用，密钥/证书生成与加解密最小链路可运行 |
| 13 | 基础库适配与优化模块 | OpenBLAS | 基础库适配与优化 | 验证OpenBLAS动态库可用、链接加载正常、最小矩阵运算样例可编译运行 |
| 14 | 基础库适配与优化模块 | OpenCV | 基础库适配与优化 | 验证OpenCV动态库可用、链接加载正常、最小图像处理样例可编译运行 |
| 15 | 服务器语言运行时环境支持模块 | OpenJDK及其相关工具链组件 | 语言运行时支持 | 验证JDK安装、版本识别、最小Java编译与执行链路可用 |
| 16 | 服务器语言运行时环境支持模块 | Rust工具链与Cargo | 语言运行时支持 | 验证Rust编译器与Cargo可用、最小项目可构建与运行且输出正确 |
| 17 | 服务器语言运行时环境支持模块 | JavaScript运行时组件 | 语言运行时支持 | 验证JavaScript运行时可安装、版本可识别、最小脚本可执行且输出正确 |

- 测试依据

表 2 测试依据

| 资料名称 | 版本 | 作者 |
| --- | --- | --- |
| 《RISC-V核心运行组件》课题任务书 | 2023年10月 | 中国科学院软件研究所 |
| 《RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server需求规格说明书》 | V3.0 | 常秉善 |
| 《RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server详细设计说明书》 | V3.0 | 田宁 |

- 测试通过标准

测试通过的内容覆盖实施方案、任务书中本任务的所有考核指标。考核指标如下：

表 3 本任务考核指标列表

| 任务名称 | 成果名称 | 成果类型 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISC-V核心运行组件 | RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server版本 | 软件 | 软件件在服务器运行环境中的可安装性、可启动性、可调用性及对上层软件的可依赖性 |

- 测试计划

表 4 测试计划表

| 测试模块 | 测试内容 | 人员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库模块 | 功能测试 | 宫小飞 | 2025/12/28 |
| TEE/Enclave模块 | 性能测试 | 田宁 | 2025/12/28 |
| 基础库 模块 | 功能测试 | 周全 | 2025/12/28 |
| 语言运行时模块 | 功能测试 | 周全 | 2025/12/28 |

- 测试过程

- 系统功能测试

系统功能测试以“交付可用”为主线，贯穿安装、启动、仓库、模块软件四类验证路径。交付链路测试验证安装介质可引导、安装流程可完成、系统安装后可稳定启动，基础服务能够正常拉起且无阻断错误。仓库与更新测试验证仓库配置生效、元数据刷新正常、软件包检索可用、系统更新可执行并完成，保证后续模块测试的软件来源一致。

数据库适配测试对openGauss、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Redis、Milvus分别进行验证。对关系型数据库验证初始化、服务启停、端口监听、基本SQL读写、账号权限与连接链路；对Redis验证服务启停、基本KV读写、持久化配置项可识别；对Milvus验证组件可用性、服务拉起、最小向量集合创建与插入查询链路。TEE/Enclave适配测试对驱动与运行时组件分别验证，驱动侧验证安装与内核模块加载、设备节点可识别与状态查询；运行时侧验证库与工具可用、最小Enclave调用链路可达。基础库适配与优化测试验证OpenSSL、OpenBLAS、OpenCV的库文件存在性、动态链接加载正常、最小样例可运行，并验证其可被上层工具链正常引用。服务器语言运行时环境支持测试验证OpenJDK、Rust与Cargo、JavaScript运行时组件的安装、版本识别、最小工程或脚本的编译与运行闭环。

表 5 系统功能测试结果

| 序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 测试要求 | 用例编号 | 是否通过 | 问题分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统模块 |  | 安装介质与安装流程 | 安装介质可在UEFI模式下引导进入安装程序界面，安装程序启动过程无阻断错误 | TC-0001 | 通过 |  |
| 2 | 操作系统模块 |  | 系统安装与首次启动 | 安装流程可完成，安装结束后系统可从目标磁盘首次启动进入可用终端 | TC-0002 | 通过 |  |
| 3 | 操作系统模块 |  | UEFI启动链路 | UEFI启动项存在且有效，引导加载链路正常，系统可稳定启动 | TC-0003 | 通过 |  |
| 4 | 操作系统模块 |  | 系统基础服务 | 系统基础服务可正常拉起，关键服务状态正常，系统日志无阻断错误 | TC-0004 | 通过 |  |
| 5 | 操作系统模块 |  | 软件包仓库与元数据 | 仓库配置生效，元数据刷新成功，软件包检索可用且结果正确 | TC-0005 | 通过 |  |
| 6 | 操作系统模块 |  | 系统更新流程 | 系统更新流程可执行并完成，更新后重启系统可正常启动且功能可用 | TC-0006 | 通过 |  |
| 7 | 数据库适配模块 | openGauss | 软件安装与版本识别 | openGauss相关软件包可安装完成，版本信息可识别且可查询 | TC-0007 | 通过 |  |
| 8 | 数据库适配模块 | openGauss | 初始化与服务管理 | openGauss可完成初始化，服务可启动与停止，服务状态与进程状态正确 | TC-0008 | 通过 |  |
| 9 | 数据库适配模块 | openGauss | 基本SQL读写链路 | 可完成库表创建、数据写入与查询，SQL执行成功且结果正确 | TC-0009 | 通过 |  |
| 10 | 数据库适配模块 | MySQL | 软件安装与版本识别 | MySQL相关软件包可安装完成，版本信息可识别且可查询 | TC-0010 | 通过 |  |
| 11 | 数据库适配模块 | MySQL | 服务与端口监听 | MySQL服务可启动与停止，服务状态正确，端口监听正常 | TC-0011 | 通过 |  |
| 12 | 数据库适配模块 | MySQL | 库表操作与权限链路 | 账号可创建，权限配置可生效，库表操作与基本SQL读写链路可用 | TC-0012 | 通过 |  |
| 13 | 数据库适配模块 | MariaDB | 软件安装与版本识别 | MariaDB相关软件包可安装完成，版本信息可识别且可查询 | TC-0013 | 通过 |  |
| 14 | 数据库适配模块 | MariaDB | 服务与基本SQL读写 | MariaDB服务启停正常，库表创建、写入与查询可完成且结果正确 | TC-0014 | 通过 |  |
| 15 | 数据库适配模块 | PostgreSQL | 软件安装与版本识别 | PostgreSQL相关软件包可安装完成，版本信息可识别且可查询 | TC-0015 | 通过 |  |
| 16 | 数据库适配模块 | PostgreSQL | 初始化与服务管理 | PostgreSQL可完成初始化，服务可启动与停止，服务状态与进程状态正确 | TC-0016 | 通过 |  |
| 17 | 数据库适配模块 | PostgreSQL | 基本SQL读写链路 | 可完成库表创建、数据写入与查询，SQL执行成功且结果正确 | TC-0017 | 通过 |  |
| 18 | 数据库适配模块 | Redis | 软件安装与版本识别 | Redis软件可安装完成，版本信息可识别且可查询 | TC-0018 | 通过 |  |
| 19 | 数据库适配模块 | Redis | 服务与基本KV读写 | Redis服务可启停，KV读写链路可用且返回正确，服务状态正确 | TC-0019 | 通过 |  |
| 20 | 数据库适配模块 | Milvus | 软件安装与组件可用 | Milvus相关组件可安装完成，组件可识别且依赖完整，安装过程无阻断 | TC-0020 | 通过 |  |
| 21 | 数据库适配模块 | Milvus | 服务拉起与接口访问 | Milvus服务可拉起且保持运行，接口可访问并返回正常响应 | TC-0021 | 通过 |  |
| 22 | 数据库适配模块 | Milvus | 最小向量操作链路 | 可创建集合、插入向量、执行检索查询并返回结果，关键操作链路可用 | TC-0022 | 通过 |  |
| 23 | TEE/Enclave适配模块 | Penglai Enclave驱动 | 驱动安装与模块加载 | 驱动可安装，内核模块可加载，设备节点存在且可识别 | TC-0023 | 通过 |  |
| 24 | TEE/Enclave适配模块 | Penglai Enclave驱动 | 状态查询与日志校验 | 驱动状态可查询，关键日志无阻断错误，设备状态信息可获取 | TC-0024 | 通过 |  |
| 25 | TEE/Enclave适配模块 | Penglai-TVM运行时组件 | 运行时安装与工具可用 | 运行时组件可安装，工具可执行，库文件可识别且可被调用 | TC-0025 | 通过 |  |
| 26 | TEE/Enclave适配模块 | Penglai-TVM运行时组件 | 最小Enclave调用链路 | 最小调用样例可执行并返回预期结果，调用链路稳定可达 | TC-0026 | 通过 |  |
| 27 | 基础库适配与优化模块 | OpenSSL | 工具与加解密链路 | OpenSSL工具可用，密钥与证书生成成功，加解密链路可运行且输出正确 | TC-0027 | 通过 |  |
| 28 | 基础库适配与优化模块 | OpenBLAS | 链接加载与最小计算 | OpenBLAS可被链接加载，最小矩阵运算样例可编译运行且输出正确 | TC-0028 | 通过 |  |
| 29 | 基础库适配与优化模块 | OpenCV | 链接加载与最小处理 | OpenCV可被链接加载，最小图像处理样例可编译运行且输出正确 | TC-0029 | 通过 |  |
| 30 | 服务器语言运行时环境支持模块 | OpenJDK及其相关工具链组件 | 最小编译执行链路 | JDK可安装，版本可识别，Java编译与执行链路可用且输出正确 | TC-0030 | 通过 |  |
| 31 | 服务器语言运行时环境支持模块 | Rust工具链与Cargo | 最小项目构建与运行 | Rust与Cargo可安装，最小项目可创建构建并运行且输出正确 | TC-0031 | 通过 |  |
| 32 | 服务器语言运行时环境支持模块 | JavaScript运行时组件 | 最小脚本执行链路 | JavaScript运行时可安装，版本可识别，最小脚本可执行且输出正确 | TC-0032 | 通过 |  |

- 测试总结

- 测试结果

PolyOS Server经全面、严格、规范的功能测试执行，系统的测试概况表如下：

表 6 系统测试概况表

| 系统 版本 | 开始 时间 | 结束 时间 | 用例总数 | 用例通过数 | 问题数 | 用例通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个 | 个 | 个 | % |
| V3.0 | 12-25 9:00 | 12-25 17:00 | 32 | 32 | 0 | 100 |

- 测试结论

经功能测试验证，系统交付版本满足交付范围内的功能要求，测试结论为通过。

- 附件清单

- 用例清单

详见附件1- PolyOS Server用例。

附件1-PolyOS Server用例

| 用例编号 | 所属产品 | 所属模块 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 用例类型 | 执行人 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-0001 | PolyOS Server | 操作系统模块 | 安装介质可引导并进入安装程序 | 服务器UEFI已启用；安装介质已制作 | 进入UEFI启动菜单选择安装介质启动 | 成功进入安装程序界面且无阻断错误 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0002 | PolyOS Server | 操作系统模块 | 完成系统安装并首次启动成功 | 安装程序可进入；目标磁盘可用 | 按安装流程完成安装后重启系统 | 系统可从目标磁盘启动进入可用终端 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0003 | PolyOS Server | 操作系统模块 | UEFI启动项存在且引导链路正常 | 系统已安装；UEFI模式启动 | 查看UEFI启动项并选择目标启动项启动 | 启动项有效；引导加载成功；系统可启动 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0004 | PolyOS Server | 操作系统模块 | 系统基础服务拉起正常 | 系统已启动进入可用终端 | 查询关键基础服务状态与日志 | 关键服务处于运行或已激活状态；无阻断错误 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0005 | PolyOS Server | 操作系统模块 | 软件包仓库配置生效并可刷新元数据 | 系统网络可用；仓库可访问 | 配置仓库后刷新元数据并检索软件包 | 元数据刷新成功；包检索返回正确结果 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0006 | PolyOS Server | 操作系统模块 | 系统更新流程可用且更新后系统可用 | 仓库配置生效 | 执行系统更新并重启验证 | 更新过程完成；重启后系统正常启动 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0007 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | openGauss安装与版本识别正常 | 仓库配置生效 | 安装openGauss相关软件包并查询版本 | 安装成功；版本信息可识别 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0008 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | openGauss初始化与服务启停正常 | openGauss已安装 | 初始化数据库；启动服务；查询状态；停止服务 | 初始化成功；服务启停可控；状态正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0009 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | openGauss基本SQL读写链路可用 | openGauss服务运行 | 创建测试库表；插入数据；执行查询 | SQL执行成功；查询结果正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0010 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | MySQL安装与版本识别正常 | 仓库配置生效 | 安装MySQL相关软件包并查询版本 | 安装成功；版本信息可识别 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0011 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | MySQL服务启停与端口监听正常 | MySQL已安装 | 启动服务；检查状态与监听端口；停止服务 | 服务运行正常；端口监听正确；停止后状态正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0012 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | MySQL库表操作与权限链路可用 | MySQL服务运行 | 创建账号；创建库表；插入查询数据 | 权限配置生效；读写链路可用；结果正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0013 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | MariaDB安装与版本识别正常 | 仓库配置生效 | 安装MariaDB相关软件包并查询版本 | 安装成功；版本信息可识别 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0014 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | MariaDB服务启停与基本SQL读写可用 | MariaDB已安装 | 启动服务；创建库表；插入查询数据；停止服务 | 服务启停正常；SQL链路可用；结果正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0015 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | PostgreSQL安装与版本识别正常 | 仓库配置生效 | 安装PostgreSQL相关软件包并查询版本 | 安装成功；版本信息可识别 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0016 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | PostgreSQL初始化与服务启停正常 | PostgreSQL已安装 | 初始化数据库；启动服务；查询状态；停止服务 | 初始化成功；服务启停可控；状态正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0017 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | PostgreSQL基本SQL读写链路可用 | PostgreSQL服务运行 | 创建测试库表；插入数据；执行查询 | SQL执行成功；查询结果正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0018 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | Redis安装与版本识别正常 | 仓库配置生效 | 安装Redis并查询版本 | 安装成功；版本信息可识别 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0019 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | Redis服务启停与基本KV读写可用 | Redis已安装 | 启动服务；写入键值；读取键值；停止服务 | 服务启停正常；KV读写链路可用 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0020 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | Milvus安装与组件可用性验证通过 | 仓库配置生效 | 安装Milvus相关组件并验证组件存在 | 安装成功；组件可识别；依赖完整 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0021 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | Milvus服务拉起与接口可访问 | Milvus已安装 | 启动Milvus服务并访问接口 | 服务运行正常；接口可访问且返回正常 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0022 | PolyOS Server | 数据库适配模块 | Milvus最小向量操作链路可用 | Milvus服务运行 | 创建集合；插入向量；执行检索查询 | 关键操作成功；查询结果可返回 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0023 | PolyOS Server | TEE/Enclave适配模块 | Penglai Enclave驱动安装与模块加载正常 | 仓库配置生效 | 安装驱动；加载内核模块；检查设备节点 | 安装成功；模块加载成功；节点存在且可识别 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0024 | PolyOS Server | TEE/Enclave适配模块 | Penglai Enclave驱动状态查询链路可用 | 驱动已加载 | 执行状态查询与日志检查 | 状态可查询；日志无阻断错误 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0025 | PolyOS Server | TEE/Enclave适配模块 | Penglai-TVM运行时组件安装与工具可用 | 仓库配置生效 | 安装运行时组件；验证库与工具存在 | 安装成功；工具可执行；库文件可被识别 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0026 | PolyOS Server | TEE/Enclave适配模块 | Penglai最小Enclave调用链路可达 | 运行时组件可用；驱动已加载 | 执行最小调用样例并检查返回 | 调用成功；返回结果符合预期 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0027 | PolyOS Server | 基础库适配与优化模块 | OpenSSL库与工具链可用 | 仓库配置生效 | 查询版本；生成密钥与证书；执行加解密 | 操作成功；输出文件有效；无错误 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0028 | PolyOS Server | 基础库适配与优化模块 | OpenBLAS链接加载与最小计算链路可用 | 仓库配置生效 | 编译最小矩阵运算样例并运行 | 编译成功；运行输出正确；无缺库错误 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0029 | PolyOS Server | 基础库适配与优化模块 | OpenCV链接加载与最小图像处理链路可用 | 仓库配置生效 | 编译最小图像处理样例并运行 | 编译成功；运行输出正确；无缺库错误 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0030 | PolyOS Server | 服务器语言运行时环境支持模块 | OpenJDK最小编译执行链路可用 | 仓库配置生效 | 安装JDK；编译并运行HelloWorld | 编译成功；程序运行输出正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0031 | PolyOS Server | 服务器语言运行时环境支持模块 | Rust与Cargo最小项目构建与运行可用 | 仓库配置生效 | 安装Rust与Cargo；创建最小项目；构建并运行 | 构建成功；程序运行输出正确 | 功能测试 |  | 通过 |
| TC-0032 | PolyOS Server | 服务器语言运行时环境支持模块 | JavaScript运行时最小脚本执行可用 | 仓库配置生效 | 安装运行时；执行最小脚本 | 脚本执行成功；输出正确 | 功能测试 |  | 通过 |