任务名称：XXXXXXXXX

课题名称：XXXXXXXXX

2025 PolyOS Server

研制总结报告

报告周期：2025.1-2025.12

编   	制：常秉善

审    核：

完成日期：2025.12.31

中国科学院软件研究所

目  录

1.	前言	1

2.	引用文件	1

3.	任务目标	1

4.	研制技术流程及执行情况	3

4.1.	技术流程	3

4.2.	软件开发过程	3

4.3.	配置管理过程	3

5.	交付产品技术状态	5

5.1	成套软件明细表	5

5.2 其他成果清单	5

6.	设计与实现总结	6

6.1.	研制任务与关键技术	6

6.2.	功能模块设计与实现	7

7.	结论	7

7.1.	需求的满足情况	7

7.2.	研制结论	7

- 前言

PolyOS Server面向RISC-V架构的服务器运行环境，围绕系统镜像交付、安装部署、引导启动、软件包仓库与系统更新等基础能力，在目标硬件平台上完成关键软件的适配与集成，形成可部署、可运行、可验证的服务器场景操作系统发行版交付体系。本任务以服务器运行环境的工程化交付与可验收为目标，按照需求分析、详细设计、实现开发与功能测试的技术流程开展工作，覆盖数据库适配、TEE/Enclave适配、基础库适配与优化、服务器语言运行时环境支持四类固定需求模块，形成软件包级交付、运行期可观测与故障可定位的闭环能力。

在研制周期内，任务围绕SG2044服务器等目标硬件平台完成系统安装、启动与运维链路验证，并对openGauss、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Redis、Milvus等数据库软件，Penglai-TVM运行时组件与Penglai Enclave驱动等可信执行环境软件，OpenSSL、OpenBLAS、OpenCV等基础库，以及OpenJDK相关工具链组件、Rust工具链与Cargo、JavaScript运行时组件开展适配集成与功能验证，形成可复现的部署与测试证据，并支撑交付验收。

- 引用文件

《RISC-V核心运行组件》课题任务书

《RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server需求规格说明书》

《RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server详细设计说明书》

《RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server内部测试报告》

- 任务目标

（1）任务目标：在RISC-V架构的服务器运行环境中完成PolyOS Server的关键软件适配与集成，形成可构建、可部署、可运行、可验证、可诊断的工程化交付能力，覆盖数据库适配、TEE/Enclave适配、基础库适配与优化、服务器语言运行时环境支持四类固定模块，并在目标硬件平台上完成系统交付链路与模块能力的功能验证。

（2）研究内容：围绕服务器运行环境的基础能力建设与关键组件可用性形成需求闭环。数据库适配方向覆盖关系型数据库组件openGauss、MySQL、MariaDB、PostgreSQL，高并发缓存组件Redis，以及向量数据库组件Milvus的安装部署、参数初始化、服务管理、最小可用功能验证与运行日志输出；TEE/Enclave适配方向覆盖可信执行环境隔离机制、驱动加载与运行时组件可用，形成REE与TEE之间的受控交互与错误处理规范；基础库适配与优化方向覆盖OpenSSL密码能力、OpenBLAS数值计算能力、OpenCV图像处理能力的可用性验证与链接加载闭环；服务器语言运行时环境支持方向覆盖Java运行时与基础工具链、Rust工具链与Cargo、JavaScript运行时的可安装、可运行、可编译与可诊断能力。

（3）技术指标：形成服务器运行环境可交付能力集合，验证安装介质可在UEFI模式下引导并完成安装，系统可稳定启动进入可用终端，软件包仓库配置生效且系统更新流程可执行完成；四类固定模块的软件组件均满足可安装、可启动、可调用、可被上层依赖的功能验证要求，并输出可追溯、可复现的测试用例执行记录与测试结论。

- 研制技术流程及执行情况

  - 技术流程

本任务的技术流程包括：需求调研及可行性分析、需求分析及评审、技术设计及评审、编码开发、测试、交付上线和运维升级。

  - 软件开发过程

准备阶段：完成服务器运行环境的需求调研与可行性分析，明确四类固定需求模块的功能边界与验收口径，形成面向数据库适配、TEE/Enclave适配、基础库适配与优化、服务器语言运行时环境支持的需求条目集合，并建立与系统交付链路一致的软件包交付与测试验证策略。准备阶段同步完成目标硬件平台适配前置分析，明确UEFI引导安装、仓库配置与系统更新等基础交付路径在服务器运行环境中的验证要求。

实施阶段：依据详细设计说明书确定各模块的软件范围、逻辑位置与接口关系，围绕构建、部署、运行、诊断四条主线推进实现。数据库适配模块完成openGauss、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Redis、Milvus的软件构建与依赖闭环，形成统一的安装部署、参数初始化、服务启停与基础访问验证路径；TEE/Enclave适配模块完成Penglai Enclave驱动与Penglai-TVM运行时组件的集成适配，验证驱动可加载、设备节点可识别、最小Enclave调用链路可达；基础库模块完成OpenSSL、OpenBLAS、OpenCV的软件集成与调用链路验证，确保头文件与动态库可用且可被上层组件正确链接加载；语言运行时模块完成OpenJDK相关工具链组件、Rust工具链与Cargo、JavaScript运行时组件的集成验证，形成最小样例可构建与可运行的闭环证据。实施阶段同步完成系统交付链路验证，保证软件来源一致且均由交付仓库获取。

总结阶段：组织开展服务器运行环境的功能测试活动，按安装、启动、仓库、模块软件四类路径执行用例，形成可追溯的测试记录与测试结论。总结阶段对各模块交付物的版本状态、服务管理方式、日志输出与故障定位信息进行整理固化，形成研制过程与交付技术状态的总结材料，为交付验收提供依据。

  - 配置管理过程

在科研任务的实现过程中，任务组严格按照软件工程要求进行管理。对软件产品及期开发进行生命周期控制管理，按照配置管理规范为不同阶段的开发配置不同的配置项。

建设软件配置管理环境，提供了软件配置管理工具、持续集成和持续交付的自动化环境，提高工作效率，并建立了任务级的软件配置管理规范，如变更控制流程、版本编号规则、缺陷跟踪流程等。

软件配置项涵盖需求规格说明书、设计规格说明书、源代码、测试计划、测试用例、用户手册等，并按里程碑进行软件的过程管理，记录软件产品的变化过程，并保证软件产品的完整性、一致性。

在信息沟通上，定期提交科研任务报告，实现信息的传递和监督，确定组织内上下级各下工作和业务的透明度及可追溯性。

- 交付产品技术状态

  - 成套软件明细表

| 成果名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 一套RISCV核心运行组件聚元PolyOS Server | 支撑RISC-V服务器平台的操作系统，满足基础软件、数据库软件、TEE、基础库、服务器场景编程语言运行时的运行需求 |

5.2 其他成果清单

| 成果名称 | 成果类型 |
| --- | --- |
| xxx | xxx |

- 设计与实现总结

  - 研制任务与关键技术

6.1.1 研制任务

研制任务面向RISC-V架构的服务器运行环境，构建PolyOS Server的关键软件适配与集成交付能力。任务按四类固定需求模块组织实施，分别完成数据库软件适配、TEE/Enclave安全隔离能力适配、基础库适配与优化、服务器语言运行时环境支持，并与系统交付链路中的UEFI引导安装、软件包仓库配置与系统更新流程协同验证，确保服务器运行环境具备可部署、可运行、可验证与可诊断的工程化能力集合。

6.1.2 关键技术

- 数据库软件工程化适配与验证技术
面向openGauss、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Redis与Milvus等数据库组件，形成以“安装部署-初始化配置-服务启停-访问验证-日志输出”为核心的工程化适配路径，固化关键配置参数输入、服务生命周期管理、网络监听与最小业务请求处理流程，确保在服务器运行环境中具备可安装、可启动、可调用与可诊断能力。

- TEE/Enclave驱动与运行时协同适配技术
针对Penglai Enclave驱动与Penglai-TVM运行时组件，建立内核态驱动加载、设备识别与用户态运行时调用链路的协同机制，形成REE与TEE之间受控交互的最小可用验证路径，明确运行期错误处理与状态输出方式，保证可信执行环境基础能力在服务器运行环境中可验证、可定位。

- 基础库链接加载闭环与能力验证技术
针对OpenSSL、OpenBLAS与OpenCV等基础库组件，建立头文件、动态库与工具链匹配的一致性交付策略，形成典型调用链路的编译链接与运行加载闭环验证流程，确保上层软件可稳定依赖基础库能力并具备明确的运行期输出与异常信息。

  - 功能模块设计与实现

功能模块按四类固定需求模块组织设计与实现，并与系统交付链路形成整体闭环。数据库适配模块处于数据服务层，对上提供标准客户端协议与访问接口，对下依赖操作系统进程管理、文件系统、网络栈与权限控制能力，覆盖关系型数据库、缓存与向量数据库三类服务的安装部署、初始化、启停管理、访问验证与日志输出；TEE/Enclave适配模块处于系统安全基础设施层，包含内核态驱动与用户态运行时组件，提供可信应用加载、调用、隔离违规处理与错误码输出能力；基础库适配与优化模块面向上层算法与服务提供通用基础能力，保证OpenSSL、OpenBLAS、OpenCV在服务器运行环境中具备可用的库与工具链形态并可被上层正确依赖；服务器语言运行时环境支持模块提供Java、Rust、JavaScript三类运行时与工具链能力，支撑服务器侧应用的构建、部署与运行，输出标准化版本标识、运行日志与异常信息。

- 结论

  - 需求的满足情况

经内测与第三方测试，本任务已完全满足《RISC-V核心运行组件聚元PolyOS Server需求规格说明书》中的要求。具体内容可参见测试报告。

  - 研制结论

本系统按照软件研制技术流程完成了全部过程，系统体系结构设计合理、可维护性强、研制过程中发现的问题和用户测试的问题已经得到解决，软件实现正确。软件研制过程受控、软件配置管理符合要求，软件设计文档齐全。