## Slide 1
AI辅助内核开发 多智能体工作流汇报
探索 → 规划 → 生成
审核 ↔ 调试
Patch Ready
面向 Linux 内核 / RISC-V / KVM 等高上下文、高验证成本场景 将“问题发现到补丁准备”组织为可审计、可迭代、带人工闸门的工程系统
探索
规划
生成
审核
调试
汇报内容：方案概览、架构、迭代闭环、示例、落地建议

## Slide 2
为什么需要这套工作流
核心判断：内核开发不是“让一个模型写代码”，而是把高风险认知活动拆成可验证的职责链。
当前挑战
内核语义强依赖架构背景、邮件列表上下文和历史设计取舍
一次性大任务容易导致 token 开销、实现偏航和审查风险同步放大
“能编过”不等于“能被上游接受”
设计原则
小问题切分，单轮只处理一个窄议题
状态与证据外置为工件，避免上下文膨胀
关键节点保留人工 Gate
目标结果
建立 discover → plan → generate → review → debug → patch 的闭环
形成可审计、可重试、可复盘的研发流水线
把人工时间集中在高价值判断上
5
核心智能体层级
3
人工闸门
2+
生成/审核迭代轮次
1
每轮仅 1 个 issue/分支/目标
结论：AI 更适合承担“探索、方案生成、验证、归因、修复”的模块化工作，而不是跳过流程直接投递上游。

## Slide 3
多智能体总体架构
控制中枢负责编排；探索、规划、生成、审核、调试五层分工协作；人类只在高风险节点审批。
Orchestrator
Human Gates
探索层
Scout-Code：找代码差距
Scout-History：找 lore/历史证据
Triage：去重、评分、过滤伪问题
规划层
Planner：file-level 最小方案
Test-Designer：测试矩阵
Risk-Reviewer：ABI/UAPI/回滚风险
生成层
Implementer-A：主实现
Implementer-B：备选实现/worktree
审核层
Spec-Review：是否满足设计目标
Code-Review：质量/边界/并发
Upstream-Review：patch 粒度与提交叙事
调试层
Failure-Analyzer：根因分析
Fix-Agent：定向修复
Regression-Guard：防回归
关键约束：同一 issue 在生成阶段只能有一个主写分支；审核可并行；调试必须串行回到审核。

## Slide 4
五阶段主线：探索 → 规划 → 生成 → 审核 → 调试
探索
发现真实问题
规划
形成最小方案
生成
产出代码/日志
审核
独立质量判定
调试
失败闭环与回归防护
探索
输入：源码、架构目录、lore、历史提交
输出：代码证据、历史证据、gap_registry
DoD：问题真实、范围清晰、可转为窄 issue
规划
输入：gap 条目与证据 bundle
输出：design / test matrix / risk
DoD：文件级路径清晰、可执行、可回滚
生成
输入：方案与测试矩阵
输出：代码修改、构建日志、测试日志、draft patch
DoD：最小实现可被 review 消费
审核
输入：实现结果与日志工件
输出：spec/code/upstream 三类评审
DoD：PASS / REVISE / DEBUG / BLOCKED
调试
输入：失败日志与审查意见
输出：根因报告、修复摘要、回归结果
DoD：回到审核而不是直接放行

## Slide 5
核心机制：生成与审核的多轮迭代
原则：生成不是一次成稿，审核也不是终点判决；两者之间必须允许“修订生成 ↔ 再审核”的多轮来回。
Generate R1
Review R1
Debug R1
Review R2
若仍需修订，则进入 Generate R2 / R3，直到 PASS 或触发人工 Gate
每轮必须记录什么
round / issue_id / 输入工件路径
本轮目标、修改文件、构建/测试结果
review decision 与 next action
停止条件
连续 3 轮无实质收敛
同一错误反复出现且根因不稳定
出现架构语义争议或回归持续增加
价值
降低“一次性过度设计”风险
把失败从黑盒变成结构化反馈
让人工只介入真正难判的地方

## Slide 6
示例：demo-riscv-kvm-mmu-kconfig
演示问题：让 CONFIG_RISCV_KVM 的 MMU 依赖在 Kconfig dependency 与 help text 中都显式表达。
1. Issue 定义
2. Round 1 生成
3. 审核驳回 + 调试
4. Round 2 通过
Issue Brief
低风险 Kconfig 一致性修复
不涉及 UAPI/ABI
适合演示：生成→审核→调试→再审核
Round 1 实现
Implementer 只修了 dependency
构建/配置检查未失败
但未覆盖 help text，规格未完成
Spec / Debug
Spec-Review 决策：ENTER_DEBUG
Failure-Analyzer 认定为 spec gap
Fix-Agent 建议仅继续修改 arch/riscv/kvm/Kconfig
Round 2 结果
补充 help text 的 MMU 说明
保持单文件、低风险、可回滚
Spec Review Round 2：PASS，进入 patch-ready
这个示例证明：调试不一定来自编译失败，也可以来自“规格审查指出需求未闭环”。

## Slide 7
工件体系、质量闸门与调度建议
关键工件目录
artifacts/<issue>/discover：代码/历史证据
plans：design / test-matrix / risk
run_history + logs：每轮执行与验证记录
review：spec/code/upstream 审查结论
debug：failure-analysis / fix / regression
patches：draft patch / cover letter / checkpatch
三个人工 Gate
Gate-1：问题是否真实
Gate-2：方案是否最小可行
Gate-3：patch/cover/收件人是否合规
自动质量闸门
make ARCH=riscv defconfig / build
kselftest / kunit / QEMU 板卡验证
checkpatch.pl / get_maintainer.pl
调度建议
discovery-job：定时发现 gap
planning-job：issue_created 后生成方案
generation-job：design_ready 后产出代码
review-job：独立并行审查
debug-job：review 或 test failed 后进入修复
建议：每个 issue 独立目录、独立状态机、独立 worktree，所有 Agent 只读取必要摘要与路径，不吞整段历史上下文。

## Slide 8
落地路径与汇报结论
MVP 落地建议
先只跑 1 个高置信度窄 issue
至少经历 2 轮生成-审核迭代
至少经历 1 次调试-再审核闭环
生成 patch-ready 材料，但保留人工最终发信
下一步工程化
补 workflow.yaml / 目录模板
固化 Claude Code / Codex 角色 prompts
脚本化 checkpatch / 日志归档 / 状态回写
加入预算控制与失败阈值
最终结论
多智能体价值不在“多开模型”，而在职责解耦与相互制衡
生成与审核必须多轮迭代
调试必须回流审核，防止“修完即过”
人工应只在高价值判断点介入
半自动 · 强审计 · 可迭代 · 面向内核贡献
文件：ai-assisted-kernel-development-report.pptx